**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  **о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| **«Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории муниципального образования Покровское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2020 годы» за 2018 год.** | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия,  имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
| план на  12 месяцев | фактически освоено за  12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за  12 месяцев |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 1. | ***Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Покровское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2020 годы»*** | ***Данилова Зинаида Астерьевна*** | ***Местный бюджет*** | ***4,3*** | ***4,2*** | ***97,7*** |  |  |  |
| 1.1 | Техосмотр и страхование ОСАГО автотранспорта |  |  | 4,3 | 4,2 | 97,7 |  |  |  |
| 2 | ***Подпрограмма «Совершенствование и развитие автодорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования Покровское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2020 годы»*** |  |  | ***253,6*** | ***149,0*** | ***58,7*** |  |  | ***остаток неиспользованных средств дорожного фонда перенесен на следующий за отчетным год на ремонт дорог*** |
| 2.1 | Ремонт улично-дорожной сети в д. Покров ул.Центральная |  |  | 54,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Оканавливание и подсыпка песчано-гравийной смесью дороги к кладбищу в д. Поворская Слобода |  |  | 96,5 | 96,5 | 100,0 |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт участка дороги к д.Машино |  |  | 52,5 | 52,5 | 100,0 |  |  |  |
| 2.4 | Подсыпка песчано-гравийной смесью переулка Садовый в д. Старики |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3 | ***Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования на территории муниципального образования Покровское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2020 годы»*** |  |  | ***56,3*** | ***56,3*** | ***100,0*** |  |  |  |
| 3.1 | Очистка дорог от снега |  |  | 51,3 | 51,3 | 100,0 |  |  |  |
| 3.2 | Обкашивание обочин дорог |  |  | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе:** |  |  | **314,2** | **209,5** | **66,7** |  |  |  |

Глава муниципального образования

Покровского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области З.А.Данилова

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В.Иванова

Тел.8(48135)7-31-21