**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ****о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы**  |
|  **«Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории муниципального образования Покровское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2019 годы» за 2017 год.** |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
| план на12 месяцев | фактически освоено за12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  1. | ***Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Покровское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2019 годы»*** | ***Данилова Зинаида Астерьевна*** | ***Местный бюджет*** | ***4,6*** | ***3,6*** | ***78,3*** |  |  | ***экономия по договору ОСАГО в связи с предоставлением скидок за безаварийную езду*** |
| 1.1 | Техосмотр и страхование ОСАГО автотранспорта |   |   | 4,6 | 3,6 | 78,3 |  |  |  |
| 2 | ***Подпрограмма «Совершенствование и развитие автодорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования Покровское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2019 годы»*** |  |  | ***338,3*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  | ***остаток неиспользованных средств дорожного фонда перенесен на следующий за отчетным год на ремонт дорог*** |
| 2.1 | Ремонт улично-дорожной сети в д. Покров ул.Центральная, пер.Первомайский, пер.Молодежный |  |  | 338,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | ***Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования на территории муниципального образования Покровское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2019 годы»*** |  |  | ***30,0*** | ***19,8*** | ***66,0*** |  |  | ***остаток неиспользованных средств дорожного фонда перенесен на следующий за отчетным год на ремонт дорог*** |
| 3.1 | Очистка дорог от снега  |  |  | 25,0 | 14,8 | 59,2 |  |  |  |
| 3.2 | Обкашивание обочин дорог |  |  | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе:** |  |  | **372,9** | **23,4** | **6,3** |  |  |  |

Глава муниципального образования

Покровское сельское поселение

Гагаринского района Смоленской области З.А.Данилова

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В.Иванова

Тел.8(48135)7-31-21