**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  **о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 2015 -2020 годы на территории муниципального образования** **Покровское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области» за 2017 год.** | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия,  имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей) |
| план на  12 месяцев | фактически освоено за  12 месяцев | процент освоения | план на 12 месяцев | факт за  12 месяцев |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| ***1*** | ***Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования»*** | ***Данилова Зинаида Астерьевна*** | ***Местный бюджет*** | ***20,0*** | ***19,9*** | ***99,5*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** |
| 1.1 | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»** |  |  | **20,0** | **19,9** | **99,5** |  |  |  |
|  | замена светильников уличного освещения на энергоэффективные, замена ламп в светильниках наружного освещения на более экономичные и энергосберегающие, техническое обслуживание уличных светильников |  |  | 20,0 | 19,9 | 99,5 |  |  |  |

Глава муниципального образования

Покровское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области З.А.Данилова

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В.Иванова

Тел.8(48135)7-31-21