Анализ объемов финансирования мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования за 2016 год, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | МБ | 160,0 | 33,5 | 126,5 | 79,1 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1. | Противопожарное опахивание | МБ | 35,0 | 17,5 | 17,5 | 50 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 2. | Противопожарное окашивание | МБ | 9,0 |  | 9,0 | 100 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение ранцевых огнетушителей | МБ | 16,0 | 16,0 |  |  | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 4. | Копка и чистка пожарных водоемов | МБ | 100,0 |  | 100,0 | 100 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| Устойчивое развитие сельской территории Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | МБ | 552,0 | 549,0 | 3,0 | 0,5 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории под размещение газопровода низкого давления по д. Ветцы, ул. Мира д. Мальцево | МБ | 100,0 | 99,0 | 1,0 | 1 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 2. | Оплата государственных экспертиз для строительства газопровода низкого давления по д. Ветцы, ул. Мира д. Мальцево | МБ | 252,0 | 252,0 |  |  | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации для строительства газопровода низкого давления по д. Ветцы, ул. Мира д. Мальцево | МБ | 200,0 | 198,0 | 2,0 | 1 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| Охрана окружающей среды муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | МБ | 60,2 |  | 60,2 | 100 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство контейнерных площадок для сбора ТБО | МБ | 30,0 |  | 30,0 | 100 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание и ремонт контейнерных площадок для сбора ТБО | МБ | 10,0 |  | 10,0 | 100 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 3 | Ликвидация Несанкционированных свалок | МБ | 20,0 |  | 20,0 | 100 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 4 | Сбор, транспортировка и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп | МБ | 0,2 |  | 0,2 | 100 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования

Мальцевского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области                                            Л.А. Фелнер

Старший менеджер – бухгалтер                                                              О.В. Парфенова

20 февраля 2017 года

Анализ объемов финансирования мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования за 2016 год, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие и поддержка малого предпринимательства в муниципальном образовании Мальцевское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | МБ | 2,5 | 2,5 |  |  | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение "круглых столов", семинаров конференций, в проведении ярмарок с участием представителей субъектов малого предпринимательства и органа местного самоуправления муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | МБ | 2,5 | 2,5 |  |  | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования Мальцевского сельского поселение Гагаринского района Смоленской области | МБ | 4,5 | 4,5 |  |  | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить техническими средствами защиты критически важные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, места массового пребывания людей (средства оповещения) | МБ | 2,5 | 2,5 |  |  | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 2 | Выпуск буклетов, памяток, плакатов, иной печатной продукции антитеррористической направленности | МБ | 2,0 | 2,0 |  |  | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | МБ | 150,0 | 53,9 | 96,1 | 64,1 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Зимнее содержание дорог | МБ | 75,0 | 53,9 | 21,1 | 28,1 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 2 | Летнее содержание дорог | МБ | 75,0 |  | 75,0 | 100 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| Совершенствование и развитие дорог местного значения расположенных на территории муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | МБ | 344,0 | 255,4 | 88,6 | 25,8 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети д. Величково | МБ | 169,0 | 156,0 | 13,0 | 7,7 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт улично-дорожной сети д. Самково | МБ | 15,0 |  | 15,0 | 100 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт улично-дорожной сети д. Будаево | МБ | 15,0 |  | 15,0 | 100 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт улично-дорожной сети д. Мальцево | МБ | 130,0 | 99,4 | 30,6 | 23,5 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт улично-дорожной сети п.Батюшково | МБ | 15,0 |  | 15,0 | 100 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | МБ | 301,0 | 299,4 | 1,6 | 0,5 |  |
|  | ОБ |  |  |  |  | Администрация Мальцевского с.п. |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и утепление крыши здания | МБ | 300,0 | 299,4 | 0,6 | 0,2 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |
| 2 | Издание литературы, буклетов, плакатов и т.п. соответствующего направления и организация ознакомления с ними персонала и жителей МО | МБ | 1,0 |  | 1,0 | 100 | Администрация Мальцевского с.п. |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования

Мальцевского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области                                            Л.А. Фелнер

Старший менеджер – бухгалтер                                                              О.В. Парфенова

20 февраля 2017 года