АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОКАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2018                                                                                                      № 14

Об утверждении муниципальной

программы «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального

образования Токаревского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области»

на 2018 -2020 год

## Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Решением Совета депутатов Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области  от 20.12.2017 № 60 «О бюджете муниципального образования Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии со статьей 7  Устава Токаревского сельского поселения Гагаринского района  Смоленской области, Администрация Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории муниципального образования Токаревского сельского поселения  Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы» (далее – Программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

4. Постановление подлежит обнародованию в установленном законом порядке.

5. Контроль над ходом реализации Программы оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Токаревского сельского поселения

Гагаринского района

Смоленской области	                 				        О.А.Воробьева

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Токаревского сельского поселения

Гагаринского района

Смоленской области

от 14.06.2018 №14

МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА

# «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

# на территории муниципального образования Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области»

# на 2018-2020 годы

2018 год

# Раздел 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710, Областная государственная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 №929 |
| Заказчик Программы | Администрация Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее - Администрация поселения) |
| Разработчики Программы | Администрация Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| Исполнитель Программы | Администрация Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| Цели Программы | Основная цель Программы: -развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры в поселении |
| Задачи Программы | Основные задачи Программы: 1) разработка предпроектной и проектной документации для реконструкции водоотведения и канализации; 2) реконструкция или модернизация систем водоснабжения, водоотведения и канализации |
| Целевые показатели Программы | Задача 1: Количество объектов, на которые необходимо выполнить предпроектные и проектные работы: - система водоотведения и канализации – 1 объект; - водопроводные сети в д.Ферма Новое – 1 объект; Задача 2: Количество объектов, которых планируется осуществить реконструкцию или модернизацию: - система водоотведения и канализации – 1 объект; - водопроводные сети в д.Ферма Новое – 1 объект; |
| Сроки реализации Программы | 2018- 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников составляет 15935,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации и источникам финансирования: - в 2018 году: - местный бюджет – 243,5 тыс. рублей; - в 2019 году: - местный бюджет – 800,0 тыс. рублей; - в 2020 году: - местный бюджет – 730,0 тыс. рублей; -областной и федеральный бюджеты, внебюджетные источники – 14162,0 тыс.руб. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

1.1. Характеристика сетей водоснабжения.

Общая   протяженность    водопроводных сетей на территории Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области – 7,4 км,  из которых  0,8 км (или 10,8%)  нуждаются в реконструкции и модернизации. Из них муниципальные водопроводные сети составляют 7,4 км.

В деревне Ферма Новое часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации, так как техническое состояние водопроводных систем приводит к частым авариям и, как следствие, - к вторичному загрязнению водопроводных систем. Износ составляет 100%. Нормативный срок эксплуатации основных магистральных и дворовых сетей водопровода истёк. В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоснабжения необходима их реконструкция и модернизация. Поскольку большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и оборудования для улучшения качества воды, необходимо строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды.

1.2.  Характеристика сетей водоотведения и канализации.

Общая   протяженность сетей водоотведения в селе Токарево– 4,0 км.

Система централизованного водоотведения и канализации находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается либо в капитальном ремонте, либо в реконструкции и модернизации. Физический износ основных сооружений систем централизованного водоотведения и канализации составляет  100%.

2. Цель, задачи и целевые показатели

Основной  целью Программы является решение вопросов  по развитию систем и объектов коммунальной инфраструктуры  в  Токаревском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области.

Для достижения поставленной цели деятельность Администрации должна быть сконцентрирована на решении следующих задач Программы:

1. Разработка предпроектной и проектной документации для реконструкции или модернизации системы водоотведения и канализации, сетей водоснабжения;

2. Реконструкция сетей  водоснабжения протяженностью 0,8 км;

3. Реконструкция  сетей водоотведения.

Целевыми показателями являются:

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка предпроектной (топография и заключение) документации для реконструкции или модернизации системы водоотведения и канализации | км | 4,0 |  |  |
| 2 | Разработка предпроектной (топография и заключение) документации для реконструкции или модернизации сетей водоснабжения протяженностью 0,8 км в д.Ферма Новое | км |  |  | 0,8 |
| 3 | Разработка проектной документации для реконструкции или модернизации системы водоотведения и канализации | км |  | 4,0 |  |
| 4 | Разработка проектной документации для реконструкции или модернизации сетей водоснабжения в д.Ферма Новое | км |  |  | 0,8 |
| 5 | Реконструкция или модернизация системы водоотведения и канализации | км |  |  | 4,0 |
| 6 | Реконструкции или модернизации сетей водоснабжения в д.Ферма Новое | км |  |  | 0,8 |

3. Перечень  программных мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения, г. | Исполнители Программы | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 10 |
|  | Цель Программы: Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
|  | Задача 1. Улучшение качества обслуживания систем и объектов коммунальной инфраструктуры на территории Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
|  | Основное мероприятие: Развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры на территории Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| 1.1 | Разработка предпроектной (топография и заключение) документации для реконструкции или модернизации системы водоотведения и канализации | 2018 | Администрация Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 243,5 | 243,5 |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.2 | Разработка предпроектной (топография и заключение) документации для реконструкции или модернизации сетей водоснабжения протяженностью 0,8 км в д.Ферма Новое | 2020 | Администрация Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Местный бюджет |
| 1.3 | Разработка проектной документации для реконструкции или модернизации системы водоотведения и канализации | 2019 | Администрация Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 800,0 |  | 800,0 |  |  | Местный бюджет |
| 1.4 | Разработка проектной документации для реконструкции или модернизации сетей водоснабжения в д.Ферма Новое | 2020 | Администрация Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 480,0 |  |  | 480,0 |  | Местный бюджет |
| 1.5 | Реконструкция или модернизация системы водоотведения и канализации | 2020 | Администрация Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 8620,0 |  |  | 8620,0 |  | Федеральный и областной бюджеты, внебюджетный источник |
| 1.6 | Реконструкции или модернизации сетей водоснабжения в д.Ферма Новое | 2020 | Администрация Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 5542,0 |  |  | 5542,0 |  | Федеральный,областной бюджеты, внебюджетный источник |
|  | Итого по основному мероприятию: |  |  | 15935,5 | 243,5 | 800,0 | 14892,0 |  |  |
|  | Итого |  |  | 15935,5 | 243,5 | 800,0 | 14892,0 |  |  |

4. План – график реализации муниципальной программы на 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (заказчик) | Источник финансирования (расшифровать по бюджетам) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Плановое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 12 месяцев | на 12 месяцев |
| 1 | Разработка предпроектной (топография и заключение) документации для реконструкции или модернизации системы водоотведения и канализации | Администрация Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Местный бюджет | 243,5 | 243,5 |

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов: федерального, областного, местного.

Общий прогнозный  объем  финансирования  Программы   Токаревского сельского поселения  составляет:

|  | В том числе по годам реализации Программы в тыс.руб. |
| --- | --- |
| Всего, тыс.руб. | 2018 | 2019 | 2020 |
| 15935,5 | 243,5 | 800,0 | 14892,0 |

Источниками финансирования реализации мероприятий Программы  являются:

средства областного бюджета (прогнозно);

средства местных бюджетов (прогнозно);

средства из внебюджетных источников (прогнозно);

средства федерального бюджета (прогнозно).

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, муниципальных и ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Российской Федерации, Смоленской области, муниципального образования на очередной финансовый год.

6. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком является Администрация сельского поселения.

Разработчики:  Администрация сельского поселения:

несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

разрабатывают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

обеспечивают своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключают соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляют ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляют подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организуют размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.